东丽区2023年天津市生态环境保护督察

反馈问题整改情况公示表

整改任务	任务编号	东丽区2023年天津市生态环境保护督察反馈问题第19项整改任务
问题描述	“河湖长制”责任落实有差距。在水体治理、违建清理、日常管护等方面，仍存在标准不高、要求不严、监管不到位的情况。督察组发现，沟渠河道堵塞、垃圾倾倒现象仍然存在，多处河道内垃圾较多、颜色浑浊。河道两岸多处私搭乱建、乱排乱倒，西河、西减河两旁个体商户私搭乱接临时排污管道，生活污水直接排放。巡河效果不佳，河湖管护不到位，金钟河南孙庄段河道南、北侧各发现1处废弃多年的取水管，深入河道数米。
责任单位	区水务局、区生态环境局、新立街道、金钟街道、相关街道
整改目标	拆除废弃排水管，加强巡查检查，杜绝临时排污行为。对河道两岸私搭乱接现象开展排查检查。
整改措施	一是针对西河、西减河生活污水直接排放问题，由新立街道对临时排污行为进行制止并拆除临时排污管道。坚持举一反三，组织指导相关街道对河道两岸私搭乱接现象开展排查检查，发现问题及时处置，杜绝此类问题再次发生。新立街道联合区生态环境局现场核查西河、西减河入河排口情况，并建立台账实施动态管理。二是针对金钟河南孙庄段河道南、北侧各发现1处废弃多年的取水管，深入河道数米问题，由金钟街道责成南孙庄村集体经济组织对相关取水管实施拆除。三是区水务局充分发挥牵头部门统筹协调作用，督促相关街道强化河湖长制管理，压实河湖长责任，提升河湖管护水平。加强对相关街道水环境管护考核、督办，组织相关街道对辖区内同类问题进行全面摸排，加强取排水管理，推动河湖水环境长治久清。
整改主要工作及成效	区水务局作为整改牵头单位，督促新立街、金钟街对临时排污管道及废弃取水管进行集中拆除，河道面貌得到改观，同时建立长效机制，定期开展全面巡查，及时发现、制止新增违规取排水行为。通过整改，河道环境明显改善，私搭乱建问题彻底解决，河道两岸恢复原有自然风貌及行洪空间，乱排乱倒现象得到有效治理，生活污水已实现有效收集。
整改时限	2024年12月，长期坚持。
社会监督联系人及电话	联系人：王齐鲁，电话：022-24982741